# 1. OBJETIVO

Establecer las medidas organizacionales, funcionales y tecnológicas para prevenir, detectar, contener y recuperar fallas del Aplicativo, preservando la integridad, trazabilidad, confidencialidad cuando corresponda, disponibilidad y verificabilidad del procedimiento de sorteo; impedir modificaciones de sus condiciones después de conocido el resultado y asegurar la publicación previa del procedimiento aplicable ante fallas tecnológicas.

# 2. ALCANCE

Aplica desde la preparación y publicación de las reglas del sorteo, verificación de participantes y configuración, hasta la ejecución, consolidación, firma o aprobación del resultado, publicación, custodia de evidencias y retorno a la normalidad. Comprende indisponibilidad de la interfaz, servicio aplicativo, motor de persistencia, conectividad, energía, identidades, integraciones y errores de integridad. Incluye los sorteos que la entidad decida realizar con este aplicativo; no presume la arquitectura física o lógica que no ha sido acreditada.

# 3. RESPONSABLE

La Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones coordina la recuperación técnica conforme al Plan de Recuperación de Desastres (DRP) institucional. El responsable funcional del sorteo dirige la suspensión, continuidad o reprogramación del acto y valida el resultado; la autoridad competente autoriza la reanudación o repetición según las reglas previamente publicadas. Seguridad de la Información asesora en integridad, preservación de evidencia e incidentes. Los nombres y suplencias se obtienen del directorio institucional vigente, sin consignar datos personales en esta guía.

# 4. DEFINICIONES

Aplicativo Selección de selección auxiliares de la justicia: Solución utilizada para registrar las condiciones y participantes habilitados, ejecutar el mecanismo de selección y generar evidencia del resultado.

- BIA: Análisis de impacto al negocio que establece prioridades y tolerancias de interrupción.

- BCP: Plan de continuidad de negocio.

- DRP: Plan de recuperación ante desastres de tecnología, conforme a GTI-GU-005.

- RTO: Tiempo máximo objetivo para restablecer el servicio; debe ser aprobado a partir del BIA.

- RPO: Pérdida máxima admisible de información medida en tiempo; no equivale a autorización para perder el resultado de un sorteo.

- Contingencia: Interrupción o alteración que impide ejecutar o acreditar el sorteo en las condiciones publicadas.

- Congelamiento: Bloqueo de cambios sobre reglas, universo de participantes, criterios y parámetros del sorteo una vez iniciado el acto.

- Evidencia de sorteo: Acta, registros de auditoría, sellos de tiempo, valores de integridad, resultado y soportes de aprobación.

- Punto de control: Registro verificable de reglas, participantes, configuración, instante de inicio y estado transaccional.

# 5. CONTENIDO

# 5.1. GUÍA DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL APLICATIVO DE SELECCIÓN AUXILIARES DE LA JUSTICIA

5.1.1. Escenarios de desastre

| Escenario | Efecto sobre el sorteo | Medida inicial |
| --- | --- | --- |
| Falla de servidor o servicio aplicativo | Interrupción de sesión o ejecución | Suspender operación, registrar estado y evaluar reinicio controlado |
| Falla de base de datos o almacenamiento | Riesgo de inconsistencia, duplicidad o pérdida de trazas | Bloquear escrituras, preservar logs y verificar consistencia |
| Pérdida de red o energía | Indisponibilidad parcial o total | Detener el acto y validar conectividad antes de continuar |
| Ciberataque o acceso no autorizado | Posible alteración de parámetros o resultados | Aislar componentes, activar gestión de incidentes y preservar evidencias |
| Error de aplicación o ejecución parcial | Resultado incompleto o ambiguo | No ejecutar de nuevo automáticamente; reconstruir el estado transaccional |
| Falla durante publicación del resultado | Desacuerdo entre resultado confirmado y difundido | Preservar resultado original, verificar firmas y corregir solo el canal de publicación |

5.1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Antes | Durante | Después |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable funcional | Aprueba reglas y evidencias base; coordina publicación previa | Ordena suspensión, documenta impacto y valida decisión | Acepta integridad del resultado y firma cierre |
| Líder de aplicaciones | Mantiene configuración y monitoreo | Diagnostica servicio y ejecuta acciones autorizadas | Valida estabilidad y documenta causa raíz |
| Infraestructura / BD | Verifica copias, capacidad y recuperación | Restaura componentes y comprueba integridad técnica | Reconcilia datos, respaldos y monitoreo |
| Seguridad de la Información | Define controles de acceso y evidencia | Preserva trazabilidad y atiende sospechas de alteración | Revisa evidencias y lecciones aprendidas |
| Mesa de ayuda / comunicaciones | Mantiene canales y directorio | Registra incidente y distribuye comunicaciones autorizadas | Actualiza estado y cierre |
| Autoridad competente del sorteo | Aprueba procedimiento previo | Decide reanudación, suspensión definitiva o repetición conforme a reglas | Aprueba acta final y publicación |

# 5.2. DIAGRAMA DE ESCALAMIENTO ANTE INCIDENTES

# 5.3. ACTIVIDADES DE NOTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PLAN

5.3.1. Notificación

Registrar identificador del incidente, hora de detección, fase del sorteo, servicios afectados, evidencia de pantalla y bitácoras, último estado confirmado y personas presentes. Informar sin difundir datos sensibles ni anticipar resultados no confirmados.

5.3.2. Evaluación y activación

El líder técnico clasifica indisponibilidad, inconsistencia o sospecha de manipulación. El responsable funcional determina si el acto puede suspenderse de forma segura. La autoridad competente activa formalmente la contingencia del sorteo; la DTIC activa el DRP cuando el impacto exceda el aplicativo. Se prohíben reinicios, reprocesos o restauraciones que puedan alterar el resultado sin preservación previa de evidencia y autorización documentada.

5.3.3. Análisis de impacto

Determinar la fase afectada: preparación, cierre del universo, ejecución, confirmación del resultado o publicación. Evaluar efectos sobre integridad, transparencia, igualdad de condiciones, oportunidad y trazabilidad. El RTO debe establecerse por BIA y ventana del acto; el RPO de los registros críticos debe asegurar que el resultado y las condiciones confirmadas no se pierdan. En ausencia de valores aprobados, prima la suspensión controlada sobre una recuperación apresurada.

# 5.4. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE INCIDENCIAS

# 5.5. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Revisar el plan después de cambios de versión, infraestructura, motor de datos, reglas del sorteo, controles de identidad, incidentes o pruebas. Verificar anualmente vigencia de directorios, dependencias, accesos de emergencia, respaldos, registros de auditoría y capacidad de restauración. Los cambios requieren control documental y revisión conjunta funcional–DTIC–Seguridad.

# 5.6. ACTIVIDADES DE PRUEBA

Ejecutar al menos una prueba anual y antes de sorteos de alta criticidad cuando exista un cambio significativo. La prueba debe usar datos ficticios, no interferir con actos reales y registrar aprobación, escenario, pasos, tiempos, evidencia y hallazgos.

| Prueba | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Caída de interfaz antes del inicio | Reanudación sin cambiar reglas ni universo de participantes. |
| Falla durante la transacción | Ausencia de resultados duplicados y capacidad de establecer estado inequívoco. |
| Restauración de datos | Conciliación de registros y evidencias con punto de control íntegro. |
| Pérdida de canal de publicación | Conservación del resultado confirmado y publicación posterior idéntica. |
| Acceso no autorizado simulado | Alerta, bloqueo, preservación de logs y escalamiento. |

# 5.7. DISTRIBUCIÓN DE LA GUÍA

Distribución controlada al responsable funcional del sorteo, Dirección TIC, líderes de aplicaciones e infraestructura, Seguridad de la Información, mesa de ayuda, autoridad del sorteo y control interno cuando proceda. La versión publicada para participantes contendrá el procedimiento funcional ante fallas, sin detalles de infraestructura, credenciales o configuraciones de seguridad.

# 5.8. RECURSOS MÍNIMOS REQUERIDOS

- Acceso autorizado al aplicativo, consola de administración y registros de auditoría.

- Inventario técnico vigente de componentes de aplicación, servidores, bases de datos, red y dependencias, administrado conforme a GTI-GU-004.

- Copias de seguridad, herramienta de restauración y evidencia de pruebas según GTI-PR-001.

- Acta y reglas publicadas, padrón/listado de habilitados, parámetros, identificador único de sorteo y evidencia de congelamiento.

- Canal alterno de comunicación institucional y directorio de escalamiento.

- Medio seguro para preservar evidencia y huellas de integridad.

# 5.9. ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA

| Etapa / Condición | Acciones Obligatorias y Protocolo de Actuación | Criterio de Control / Decisión |
| --- | --- | --- |
| Antes del sorteo | Verificar publicación previa de reglas y procedimiento ante fallas. | Si se presenta indisponibilidad técnica, suspender el inicio y anunciar formalmente la reprogramación conforme a las reglas publicadas. |
|  | Registrar versión del sistema, hora de cierre, censo de participantes habilitados y parámetros de configuración. |  |
| Durante la ejecución | Interrumpir de inmediato las acciones del operador ante anomalías. | Contención preventiva y aseguramiento de trazabilidad transaccional. |
|  | Registrar hora exacta, estado visible en pantalla y mensajes de error del sistema. |  |
|  | Prohibición estricta: No pulsar nuevamente la opción de sortear hasta confirmar el estado de la transacción. |  |
|  | Preservar el acta de la sesión y el registro de testigos cuando corresponda. |  |
| Resultado confirmado | Mantener el resultado inmutable. | Inmutabilidad: El resultado no se altera ni se repite por simple indisponibilidad del canal de salida/visualización. |
|  | Distinguir técnicamente entre falla de ejecución y falla de visualización / publicación. |  |
|  | Rehabilitar exclusivamente el acceso y divulgación del mismo resultado validado. |  |
| Resultado no verificable | Mantener el acto formalmente suspendido. | Toda decisión se rige de manera estricta por las causales y el procedimiento previamente divulgado. |
|  | Apertura inmediata de acta de incidente de seguridad/operación. |  |
|  | Escalar a la autoridad competente para determinar la recuperación o repetición. |  |

# 5.10 ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA TECNOLÓGICAS

| Actividad | Acciones Clave y Protocolo Técnico | Referencia / Criterio de Control |
| --- | --- | --- |
| Contención | Detener de inmediato operaciones de escritura o transacciones en curso. | Prevención de inconsistencias transaccionales y sorteos duplicados. |
|  | Suspender tareas automáticas de reintento para evitar duplicación de sorteos. |  |
|  | Restringir accesos privilegiados según el nivel de riesgo identificado. |  |
| Captura forense y operativa | Exportar registros (logs) y evidencias con sellos de tiempo (timestamps). | Aseguramiento de trazabilidad y preservación de evidencia técnica/legal. |
|  | Generar hashes de integridad y asegurar cadena de custodia cuando aplique. |  |
|  | Preservar el estado exacto de la base de datos previo a cualquier intento de restauración. |  |
| Diagnóstico de capa afectada | Verificar conectividad de red y resolución de nombres (DNS). | Identificación precisa del origen de la falla (infraestructura, red, datos o aplicación). |
|  | Comprobar autenticación y salud general del servicio. |  |
|  | Evaluar almacenamiento, transacciones pendientes y enlace con el motor de persistencia (sin asumir tecnología particular). |  |
| Recuperación del servicio | Aplicar procedimientos del fabricante y guías vigentes de despliegue / administración formalmente aprobadas. | Restablecimiento controlado sin afectación colateral de componentes. |
|  | Reiniciar única y exclusivamente los componentes necesarios tras contar con autorización explícita. |  |
| Recuperación de datos | Localizar copia de respaldo válida y verificar consistencia. | GTI-PR-001 (Procedimiento de Respaldo y Restauración). |
|  | Restaurar en un entorno aislado de pruebas/verificación cuando sea viable. |  |
|  | Contrastar registros del sorteo, estado transaccional, resultado final y firmas/huellas antes de promover a producción. |  |
| Validación | Realizar pruebas exhaustivas de lectura, permisos/roles e integridad referencial. | Criterio de aceptación funcional y de seguridad para puesta en producción. |
|  | Confirmar unicidad del resultado, generación de bitácoras y visualización / publicación. |  |
|  | Obtener visto bueno y validación conjunta con el responsable funcional antes de reabrir el sistema. |  |
| Escalamiento mayor | Declarar contingencia mayor si la afectación compromete la infraestructura base o servicios compartidos institucionales. | GTI-GU-005 y procedimientos institucionales de continuidad/DRP aplicables. |
|  | Desplegar protocolos de continuidad y recuperación ante desastres. |  |

# 5.11. RETORNO A LA NORMALIDAD

5.11.1. Actividades funcionales

El responsable funcional contrasta las condiciones iniciales publicadas con los parámetros recuperados, el universo de participantes, las evidencias de ejecución y el resultado. Formaliza aceptación del servicio y determina el reinicio del acto, su continuación o la publicación del resultado previamente confirmado, conforme al procedimiento divulgado. Se levanta acta de cierre con causa, cronología, decisiones y evidencia.

5.11.2. Actividades tecnológicas

La DTIC valida salud de componentes, sincronización temporal, integridad y disponibilidad de la base de datos, consistencia de copias, control de acceso, auditoría, conectividad, desempeño y monitoreo. Cierra el incidente, consolida evidencias, define acciones correctivas y actualiza documentación de configuración y recuperación. Ningún dato del resultado puede editarse para forzar una conciliación.

# 6. REGISTROS

| Registro | Finalidad / custodia |
| --- | --- |
| Acta de preparación y publicación previa | Evidenciar condiciones y protocolo divulgado; dependencia funcional. |
| Registro de incidente y escalamiento | Trazabilidad cronológica; mesa de ayuda. |
| Evidencia técnica y bitácoras | Integridad y diagnóstico; DTIC / Seguridad. |
| Acta de decisión y resultado | Acreditar suspensión, continuación o repetición; autoridad competente. |
| Reporte de pruebas y restauración | Verificar efectividad; DTIC. |
| Informe de cierre y lecciones aprendidas | Mejora continua y acciones correctivas; responsables designados. |

# 7. ANEXOS

- GTI-GU-010 Plan de Contingencia BPM.

- GTI-GU-005 Plan de Recuperación ante Desastres.

- GTI-PR-001 Respaldo y Recuperación de Datos de Infraestructura Tecnológica.

- GTI-GU-004 Gestión de la Configuración.

- GTI-GU-006 Gestión de Incidentes.

- GIN-PO-003 Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información del SGSI.

# 8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- |
| 001 | 09/10/2026 | Adaptación de la guía de contingencia al Aplicativo de selección auxiliares de la justicia. Documento de trabajo sujeto a control documental y aprobación institucional. |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Ivan Alexis Ontibon Rojas. Cargo: Contratista Fecha: 09/10/2026 | Nombre: Marisol Castiblanco Calixto. Cargo: Coordinadora Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones Fecha: 09/10/2026 | Nombre: Pacifico Ernesto Barrera Nuban. Cargo: director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (e) Fecha:09/10/2026 |